Информация о ходе выполнения Программы

социально-экономического развития города Чебоксары

на 2012-2014 годы с прогнозом до 2016 года

за 2012 год

В целях повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения высоких темпов экономического роста, формирования условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2011года №418 была принята программа социально-экономического развития города Чебоксары на 2012-2014годы с прогнозом до 2016 года (далее - Программа), которая включает в себя действующие муниципальные целевые программы, мероприятия инвестиционного и текущего характера и опирается на Стратегию развития города Чебоксары на период до 2020года.

В программе предусмотрен комплекс мероприятий, выполнение которых направлено на:

повышение материального уровня жизни населения;

повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения;

повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие;

обеспечение продуктивной занятости населения и достойных условий труда;

повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании;

развитие свободных и конкурентных рынков;

обеспечение макроэкономической стабильности;

повышение конкурентоспособности российских предприятий;

развитие потенциала инфраструктуры;

развитие потенциала муниципального управления.

Исполнение Программы по итогам 2012 года составило 6,592 млрд. за счет всех источников финансирования  (113,14% от планового значения),

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 240,7 млн. руб. (90,92%);

- республиканского бюджета – 794,5 млн. руб. (91,34%);

- бюджета города Чебоксары – 607,6млн. руб. (84,39%);

- собственных средств предприятия – 4 663,9 млн. руб. (127%);

- кредитов коммерческих банков – 181 млн. руб. (135,7%);

- других источников - 104,8  млн. руб. (62,92%).

В основе построения Программы три стратегические цели, выбранные из перечня общих целей Правительства Российской Федерации:

- Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

- Цель 2. Повышение уровня национальной безопасности

- Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

- Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения

В программе финансирование мероприятий, направленных на достижение  данной цели, является наибольшим  – 4,08 млрд. руб. или 62% от общего объёма финансирования программы

К одним из основных показателей, характеризующих уровень достижения цели, является  показатель доходов населения. За период действия программы наблюдается положительная динамика: с 18184,2 руб. в 2011году до 21106,8руб. в 2012г. (рост на 15,5%). Рост реальной зарплаты составил 9,2 %.

Просроченная задолженность по заработной плате  за 2012 год  по городу Чебоксары отсутствует

Прогнозируется достижение среднегодовой численности значения постоянного населения до 472,79 тыс.чел, которая увеличится по сравнению с прошлым годом на 4,46тыс.чел.

Наиболее крупные объекты:

Федеральный бюджет:

- Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда – 92,9млн.руб. (100% от плана); софинансирование за счет бюджета города составило – 88,9 млн. руб. (100% от плана), средства республиканского бюджета – 30,7 млн. руб. (100% от плана), собственных средств предприятий – 19,3 млн. (100% от плана).

- Решение жилищных проблем (поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы, строительство жилья для военнослужащих)  – 64,2 млн. руб. (99% от плана);

Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, достиг целевого индикатора и составил 21,9 кв.м., в том в числе по жилым помещениям, введенным в действие за отчетный год- 0,55 кв. м.

- Развитие дорожной сети (Строительство автомобильной дороги 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город" г.Чебоксары с выездом на автомобильную дорогу "Чебоксары- Новочебоксарск" в районе поста ГИБДД "Восточный" ) – 41,1 млн. руб. (100% от плана);

Республиканский бюджет:

- Реализация программы "Семья" на 2010-2015 годы– 218,02 млн.руб. из них 209,3 млн. руб. направлено на обеспечение выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей-; Количество социально- неблагополучных семей снизилось на 10 семей по сравнению с 2011годом и составило 330.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество родившихся увеличилось на 575 человек или на 9,5% и составило 6607 чел. (110% от прогнозного индикатора).

- Решение жилищных проблем (Строительство жилья для детей сирот, поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, строительство жилья для многодетных семей) – 202,15  млн.руб. Количество семей, переселившихся из ветхого и аварийного жилого фонда составило 16. Количество семей, получивших субсидии на приобретение жилья – 212, что практически соответствует уровню прошлого года (209 семей).

- Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием, мебелью, спортивным инвентарем  –111,4  млн.руб. Показатель средней наполняемости классов в муниципальных образовательных учреждениях улучшился и составил 25,7 чел. (102,8% эффективности). Происходит планомерное расширение охвата компьютеризацией учебного процесса - количество учащихся на 1 компьютер в 2012г. снизилось до  11,1 чел (2011г. – 11,5). Снижение показателя связано с увеличением числа учащихся (в 2012г.- 45356чел. , в 2011г. – 45013 чел.).

- Развитие дорожной сети – 104 млн. руб. В большей степени профинансированы работы по строительству транспортной развязки по Марпосадскому шоссе; Строительство автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город". В общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям,  сократилась по сравнению с 2011 годом на 4 процентных пункта  и  составила 11%.  Таким образом, целевой показатель досрочно был достигнут (снижение данного целевого показателя ожидалось к 2016г. –11,5%).

- Затраты на ремонт асфальтобетонных покрытий внутриквартальных проездов и дворовых территорий- 37,4млн.руб. (100% от плана). Софинансирование за счет средств городского бюджета составило 26,8 млн. руб. (75,5% от плана).

- На реализацию мероприятий по содействию занятости населения было затрачено 20 млн. руб. Уровень зарегистрированной безработицы снизился и составил 0,88% (1,8% - плановое значение). Среднесписочная численность работников увеличилась по сравнению с 2011 годом на 1220чел. и составила 203 414 чел.

# Городской бюджет

Средства городского бюджета в большей степени сосредоточены на задаче повышения уровня удовлетворения потребностей в образовании - порядка 30% (180 млн.руб.), из них 176,8 млн.руб. - затраты инвестиционного характера на строительство и реконструкцию дошкольных учреждений в городе. В 2012 году введены в  эксплуатацию детские сады в микрорайоне «Волжский-3» на 265 мест, детский сад № 201  по ул. Тракторостроителей на 280 мест и детский сад «Кроха» на 80 мест по ул. Фруктовая, 31а. Численность детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8% и составила 23 362 чел.

## На  строительство объектов физкультуры, спорта и туризма в рамках реализации адресно-инвестиционной программы направлено 33,2 млн. руб.: Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в г.Чебоксары; строительство физкультурно - спортивного комплекса "Школа настольного тенниса" по ул. Мичмана Павлова, 9а в г. Чебоксары; разработка проектно-сметной документации на строительство ледового дворца на стадионе "Олимпийский".  Удельный вес  населения систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличился по сравнению с 2011годом и составил 26,3% (2011г. – 24,97%). Обеспеченность спортивными сооружениями населения также возросла и составила 25,36% (2011г.- 24,62%).

На развитие отрасли «Культура» направлено  10  млн.руб. городских средств, собственных средств учреждений  затрачено 5,8 млн. руб., средств федерального бюджета -  1,1 млн. руб. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятия, проводимых муниципальными организациями культуры, составил 30,3% (план – 30,2%). Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры улучшилась и составила 84% (2011г. – 78%), превышение целевого значения  на 8 процентных пункта.

На решение жилищных проблем и на капитальный и текущий ремонт жилищного фонда было выделено порядка 170 млн. средств городского бюджета (97,8% от плана).

Мероприятия, направленные на развитие дорожной сети профинансированы в сумме 43,6 млн. руб. (97,6% от плана). В том числе за счет этих средств проведены мероприятия по реконструкции проезжей части Базового проезда; строительству автодорог 1-го пускового комплекса 1-й очереди строительства жилого района "Новый город"; корректировке проектно-сметной документации объекта «Реконструкции Московского моста через р. Чебоксарка».

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Безопасный город» на 2012-2014 годы» за счет средств бюджета города на общую сумму 29,65 млн. руб. были проведены мероприятия по оборудованию Центра управления нарядами УМВД России по г.Чебоксары, установке и настройке аппаратного и программного обеспечения; строительству системы обеспечения общественного порядка и безопасности. Количество преступлений совершенных на улице за 2012год  уменьшилось по сравнению с 2011г. на 9,8% и составило 1773 (прогнозный индикатор –1980). Количество преступлений совершенных в общественных местах  за 2012год  также сократилось на 8,7% и составило 2560.

В целях повышения безопасности дорожного движения в городе Чебоксары были заменены дорожные знаки, построены и отреконструировны светофорные объекты, построены дополнительные ограждения, ограничивающие движение пешеходов через проезжую часть дорог, искусственные неровности, проведено обустройство дополнительного искусственного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах. Финансирование на указанные мероприятия за счет средств городского бюджета составило 14,5 млн. руб. (софинансирование из республиканского бюджета - 2,7 млн. руб.). Число погибших в ДТП снизилось по сравнению с прогнозом  на 23%.

В целях повышения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды на территории города реализуются экологическая программа на период до 2016г., программа «Малые  реки г. Чебоксары на 2012-2016г.г.». На реализацию указанных программ направлено порядка 6 млн. руб. Помимо действующих программ идет строительство объекта «Полигон твердых бытовых отходов» (г.Новочебоксарск), для чего было направлено 14 млн. руб. средств бюджета г. Чебоксары и 20 млн. руб. республиканского бюджета. В результате проведенных мероприятий коэффициент реализации природоохранных мероприятий увеличился по сравнению с предыдущим годом и составил 2,13 ед.

Собственные средства предприятий

Большая часть собственных средств предприятий (53% об общего объема) направлены на повышение доступности населения качественных и безопасных потребительских товаров и услуг,  осуществление строительства и реконструкцию объектов предприятий торговли. Привлечено около 2 234 млн.руб. частных инвестиций. Открыт крупный современный торгово-развлекательный центр Мадагаскар, магазин товаров первой необходимости "Лента" по пр.Тракторостроителей. Продолжают открываться на территории города магазины федеральных торговых сетей, а также местные магазины. В целом программа «Развитие потребительского рынка и сферы услуг» исполнена на 2 456,6 млн. руб.

Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям) увеличился по сравнению с 2011годом на 3601 млн. руб.и составил 21 824,7 млн. руб. (при плане – 18178,94).

В целях обеспечения достойных условий труда действует программа  «Улучшение условий, охраны труда и здоровья работающих на территории муниципального образования города Чебоксары» потрачено 9,7 млн. собственных средств предприятий (153,7% от плана).

### Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста

Большая часть финансовых средств в размере 2,29 млрд. руб. направлена на реализацию инвестиционных проектов промышленных предприятий города, где финансирование распределилось следующим образом:

- за счет собственных средств- 2,01 млрд. руб.

- получены кредитами коммерческих банков. – 181,01 млн.

- другие источники – 97 млн. руб.

В реализации Программы социально-экономического развития города Чебоксары принимают участие следующие промышленные предприятия: ФГУП «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», ОАО «Промтрактор», ООО "Промтрактор- Промлит", ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», ОАО «АККОНД», ЗАО "Завод игрового спортивного оборудования", ООО "ЧЭТА", ОАО "ВНИИР", ООО НПП "ЭКРА", ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО "Букет Чувашии".

Промышленные предприятия, участвующие  в Программе в 2012г.

Крупнейшие проекты представлены в ОАО «АККОНД» (приобретение и монтаж новых технологических линий по производству кондитерских изделий и строительство новых производственных корпусов); ОАО «Промтрактор» (разработка и организация производства тракторов, экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков); ОАО «Букет Чувашии (организация нового производства, расширение производства, модернизация производственного оборудования бродильно-лагерного цеха, строительство логистического центра), ООО «Промтрактор-Промлит (модернизация и развитие мощностей, техническое перевооружение).

На реализацию развития конкурентных рынков земли и недвижимости направлено 8,5 млн. бюджетных средств (92% от плана). В результате увеличение площадей земельных участков, являющихся объектами налогообложения увеличилось до 5180 га (105,3% прогнозного значения). Поступление платы за выкуп имущества возросло до 284,78 млн. руб. (13% - рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), поступление арендной платы за имущество составило 175,98 млн. руб. Здесь наблюдается некоторое снижение – на 2% меньше по сравнению с 2011 годом.

Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу

Стратегическая цель «Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу исполнена на 206,6. млн.руб. (45,75% от планового значения), из которых 131,4 млн. руб. финансируется учреждениями и предприятиями города на развитие потенциала энергетической инфраструктуры в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Чебоксары на 2010-2015 годы и на период до 2020 года». Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета составила 88% (в 2011г. – 80%).

В рамках реализации программы "Развитие общественного пассажирского транспорта города Чебоксары на 2012-2020 годы" на обновление парка троллейбусов в городе Чебоксары направлено 30,8 млн. руб., включая собственные средства МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», федерального и городского бюджетов. Приобретено 9 троллейбусов.

В целях развития потенциала муниципального управления действуют программы «Электронные Чебоксары на 2011-2015 годы» - 1,23 млн.руб. и «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары на 2011- 2015 годы» - 571,27тыс.руб. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку в 2012 году составило 116 чел.

В целях повышения качества государственных и муниципальных услуг, на текущее содержание АУ «МФЦ» потрачено 13,5 млн.руб. (100% от плана). Пропускная способность АУ «МФЦ»  превышает проектную мощность (600 обращений в сутки) и достигло в 2012г. – 1039 человек.

Распределение сумм финансирования по целям и задачам представлено в приложении 1, расшифровка мероприятий к Программе представлена в приложении 2.

# Footnotes

относится к приоритетным целям Министерства внутренних дел