Информация о ходе выполнения Программы

социально-экономического развития города Чебоксары на 2012-2014 годы с прогнозом до 2016 года за 9 месяцев 2012 года.

Исполнение Программы по итогам 9 мес. 2012г. составило 5,227 млрд. за счет всех источников финансирования  (96,4% от планового значения), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 35 684,20 тыс. руб. (10,9%);

- республиканского бюджета – 957 852,59 тыс. руб. (136%);

- бюджета города Чебоксары – 380 834,41 тыс. руб. (47%);

- собственных средств предприятия – 3 367 573,74тыс. руб. (102,7%);

- кредитов коммерческих банков – 136 784 тыс. руб. (102,6%);

- других источников- 348 450,44 тыс. руб. (209%).

Программа за истекший период в разрезе трех стратегических целей реализована следующим образом:

На  реализацию стратегической цели «Повышение уровня и качества жизни населения» направлено финансирование в сумме 3,911 млрд. 135тыс.руб. что составило 154,7%  от планируемой суммы на реализацию данной цели.

Средства республиканского бюджета в большей степени сосредоточены на обеспечении потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке граждан: на оказании единовременной материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (718 млн.руб.), обеспечение выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей (112,5 млн.руб.), на решение жилищных проблем (строительства жилья для детей-сирот – 30,8 млн.руб.), на обеспечение доступности  и качества школьного образования (19,9 млн.руб.) и на капитальный ремонт жилфонда (11,4 млн. руб.). Большая часть федеральных средств (97%) также поступают на капитальный ремонт многоквартирных домов (34,5 млн.руб.).

Средства городского бюджета сосредоточены на задаче повышения уровня удовлетворения потребностей в образовании - порядка 43% (164 млн.руб.), из них 161 млн.руб. - затраты инвестиционного характера на строительство дошкольных учреждений в городе. В 2012 году введены в  эксплуатацию детские сады в микрорайоне «Волжский-3» на 215 мест и детский сад № 201  по ул. Тракторостроителей на 280 мест.

На развитие отраслей «Культура» и «Физическая культура и спорт» направлено  7,1  млн.руб. городских средств.

В целях улучшения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов потрачено 3,8 млн. руб.

На решение жилищных проблем горожан было выделено 21,8 млн. средств бюджета города, из которых на переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда направлено 10,8 млн. руб.,  на строительство жилья для граждан по решению судов – 11,2 млн.руб.

Программа «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» исполнена на 78,03%, для чего было направлено 4,9 млн. руб. из городского бюджета. На реализацию Экологической программы города Чебоксары выделено 3,37 млн. руб, что составляет 67,5% исполнения от запланированной суммы.

Собственные средства предприятий направлены на повышение доступности населения качественных и безопасных потребительских товаров и услуг. За 9 месяцев  2012 года введено в эксплуатацию 51 предприятие торговли, 23 предприятия бытового обслуживания. На осуществление строительства и реконструкцию объектов предприятий торговли привлечено около 2 084 млн. руб. частных инвестиций. Открыт крупный современный торгово-развлекательный центр Мадагаскар, продолжают открываться на территории города магазины федеральных торговых сетей, а также местные магазины. В целом программа «Развитие потребительского рынка и сферы услуг» исполнена на 2,3 млн. Руб.

Стратегическая цель «Обеспечение высоких темпов экономического роста» профинансирована в сумме  1,220 млрд. (49,65%). Большая часть финансовых средств в размере 1,215 млрд. руб. направлена на реализацию инвестиционных проектов промышленных предприятий города, где финансирование распределилось следующим образом:

- за счет собственных средств- 981,5 млн. руб.

- получены кредитами коммерческих банков. - 136,8 млн.

- другие источники – 97 млн. руб.

В реализации Программы социально-экономического развития города Чебоксары принимают участие следующие промышленные предприятия:

ФГУП «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», ОАО «Промтрактор», ООО "Промтрактор- Промлит", ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», ОАО «АККОНД», ЗАО "Завод игрового спортивного оборудования", ООО "ЧЭТА", ОАО "ВНИИР", ООО НПП "ЭКРА", ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО "Букет Чувашии".

Крупнейший проект представлен в ОАО «АККОНД» (приобретение и монтаж новых технологических линий по производству кондитерских изделий: конфет, десертов и строительство новых производственных корпусов) на сумму 589 млн. руб.

Стратегическая цель «Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу профинансирована  на 95млн. 744 тыс.руб. (22% от планового значения), из которых 63,694 млн. руб. (73,8%) финансируется учреждениями и предприятиями города на развитие потенциала энергетической инфраструктуры в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Чебоксары на 2010-2015 годы и на период до 2020 года». В рамках реализации программы "Развитие общественного пассажирского транспорта города Чебоксары на 2012-2020 годы" на обновление парка троллейбусов в городе Чебоксары направлено 11,9 млн. руб. собственных средств МУП «Чебоксарское троллейбусное управление».

Средства городского бюджета сосредоточены на развитии потенциала муниципального управления в рамках реализации программы «Электронные Чебоксары на 2011-2015 годы» - 747,14тыс.руб. и организацию непрерывного профессионального образования муниципальных служащих - программа «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары на 2011- 2015 годы» 217,17тыс.руб. В целях повышения качества государственных и муниципальных услуг, на текущее содержание АУ «МФЦ» потрачено 7,8 млн.руб.

Распределение сумм финансирования по целям и задачам представлено в приложении 1., расшифровка мероприятий к Программе представлена в приложении 2.